|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** |  | **ACTA No.** | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS | | | |
| **OBJETIVO** | **Seguimiento a los entregables semanal** | | |
| **LUGAR** | Teams | **FECHA REUNION** | 20/03/2020 |
| **ELABORADA POR** | Sebastian Moreno | **HORA INICIO** |  |
| **HORA FIN** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Daniela Rodríguez | Estudiante | Lider de proyecto |
| Sebastian Moreno | Estudiante | Ingeniero |
| Kevin Paul Montealegre | Estudiante | Lider igenieria |
| Diana Pulido | Estudiante | Ingeniero |
| Julian Naranjo | Estudiante | Ingeniero |
| Maria Fernanda Ramirez | Estudiante | Lider diseño |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| 1. Revision de entregables 2. Asigancion nuevas tareas 3. Combinar diseño e ingeniria |
| **Desarrollo:** |
| Entregables:   * Lunes, los ingenieros deben terminar curso de bases de datos * Todo el backend a cargo de nosotros (ingenieros) => Iniciar a hacer modelo de bases de datos de la aplicación. * Paul se encarga de la app como tal, la parte visual. * Paul debe enviar correo con los requerimientos y entregables, con copia a dani, justo después de que los ingenieros terminen el curso de bases de datos. * Ingenieros deben enviar correo a dani y a paul, informando que terminaron el curso para hacer el siguiente entregable. * Usar y mantenernos pendiente de MONDAY. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. COMPROMISOS DE ESTA REUNION** | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA PLANEADA**  **DE TERMINACION** |
| Enviar acta | Sebastian Moreno | 20 de marzo |
| Terminar curos de base de datos | Ingenieros | 24 de marzo |
| Enviar correos con entregables a la fecha | Todos | 24 de marzo |

Pro